График проведения работ

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведения работ - 1 период 31 мая - 6 июня** | |
| **№** | **Адрес проведения работ** |
| 1 | Ленинский г.о., г. Видное, Проспект Ленинского Комсомола, д. 42 |
| 2 | Ленинский г.о., г. Видное, Проспект Ленинского Комсомола, д. 46 |
| 3 | Ленинский г.о., г. Видное, Проспект Ленинского Комсомола , д.4,6,8 |
| 4 | Ленинский г.о., пос. Володарского, ул. Текстильная, д.5а,8а,10,11,12,28. |
| 5 | Ленинский г.о., г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 2/1,2/2,2/3,2/4 |
| 6 | Ленинский г.о., г. Видное, Проспект Ленинского Комсомола д.48,52 |
| **Дата проведения работ - 2 период 6 - 13 июня** | |
| **№** | **Адрес проведения работ** |
| 1 | Ленинский г.о., г. Видное, Битцевский проезд, д.1,3,5 |
| 2 | Ленинский г.о, с. Молоково, ул. Школьная, д.4,5,5а,6. |
| 3 | Ленинский г.о.,с. Молоково, Ново-Молоковский Бульвар, д. 12,13,15,17. |
| 4 | Ленинский г.о., с. Молоково, Солненчый проез, д 6. |
| 5 | Ленинский г.о., г. Видное, Жуковский проезд, д. 1,3,9 |
| 6 | Ленинский г.о., с. Молоково, Ново Молоковский бульвар, д. 4,6,8,10. |
| 7 | Ленинский г.о., г. Видное, ул. Завидная, д. 9,11,13,15,17,19 |
| **Дата проведения работ - 3 период 13 - 17 июня** | |
| **№** | **Адрес проведения работ** |
| 1 | Ленинский г.о., г. Видное, ул. Школьная, д.81,83,85 |
| 2 | Ленинский г.о., г. Видное, ул. Школьная, д. 68,70,72,74,76,80 |
| 3 | Ленинский г.о., г. Видное, ул. Советская, д. 32,34 к1/2 |
| 4 | Ленинский г.о., г. Видное, ул. Строительная, д. 12,13,29,31 |
| **Дата проведения работ - 4 период 17 - 24 июня** | |
| **№** | **Адрес проведения работ** |
| 1 | Ленинский г.о., г. Видное, Петровский проезд 30к1,2 |
| 2 | Ленинский г.о., рп. Новодрожжино, д. 12,13,15 |
| 3 | Ленинский г.о., рп. Новодрожжино, д 6к1,2 |
| 4 | Ленинский г.о., п. Развилка, д 1,3,5,6,8,10,11 |
| 5 | Ленинский г.о., п. Развилка, д. 32 к1.2 |
| 6 | Ленинский г.о., п. Развилка, д. 34,35,36 |
| 7 | Ленинский г.о., п. Развилка, д.30 |
| 8 | Ленинский г.о., п. Развилка, д. 31 к 1,2 |
| 9 | Ленинский г.о., п. Развилка, д. 38-39. |
| 10 | Ленинский г.о., п. Развилка, д. 42,43,44. |
| 11 | Ленинский г.о., п. Развилка 45-48. |
| **Дата проведения работ - 5 период 24 - 30 июня** | |
| **№** | **Адрес проведения работ** |
| 1 | Ленинский г.о., д. Горки, ул. Весенняя д.1к1 |
| 2 | Ленинский г.о., рп Горки Ленинские, Новое шоссе 92,93,94,95,96. |
| 3 | Ленинский г.о., д. Горки, д.53 |
| 4 | Ленинский г.о.,рп. Горки Ленинские, Новое шоссе 88. |
| 5 | Ленинский г.о., рп. Горки Ленинские, Новое шоссе 80,82,78. |
| 6 | Ленинский г.о.,д. Горки, ул. Туровская 2 |
| 7 | Ленинский г.о., рп Горки Ленинские, Северный проезд 1 к1,2. |
| 8 | Ленинский г.о.,, п. Петровское |